ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

**«**Высокий берег»

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение,  руб. |
| 1 | Средства граждан | 50 000 | 45 210,99 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 450 000 | 406 898,96 |
| 3 | Средства бюджета  города | 12 533 450,00 | 11 332 995,04 |
| 4 | Всего | 13 033 450 | 11 785 105 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): отсутствует.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 11.04.2024 - 29.12.2024.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

- 11.04.2024 заключен договор №1 на проектирование общественного пространства, работы приняты 21.05.2024.

- 29.07.2024 заключен муниципальный контракт №25-2024 на производство работ по реализации инициативного проекта, работы завершены.

Исполнитель:

Крупиневич Лев Викторович Дата «25» декабря 2024 г.