ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

«Детская спортивная площадка в мкр. Славянский» в Октябрьском районе города Красноярска (1 этап)

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение,  руб. |
| 1 | Средства граждан | 0 | 0 |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц | 0 | 0 |
| 3 | Средства бюджета  города | 7 750 058,06 | 6 940 209,88 |
| 4 | Всего | 7 750 058,06 | 6 940 209,88 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): отсутствует.

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 24.05.2024 - 29.12.2024.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта:

- 24.05.2024 заключен договор №15-2024 на проектирование общественного пространства, работы приняты 09.08.2024.

- 13.09.2024 заключен муниципальный контракт №30-2024 на производство работ по реализации инициативного проекта, работы завершены.

Исполнитель:

Крупиневич Лев Викторович Дата «25» декабря 2024 г.