ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

Наименование инициативного проекта

Страна детства

1. Сведения о поступлении денежных средств из источников финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Сумма, предусмотренная в заявке, руб. | Исполнение,  руб. |
| 1 | Средства граждан |  | - |
| 2 | Средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц |  | 340 015,00 |
| 3 | Средства бюджета  города |  | 10 993 825,00 |
| 4 | Всего |  | 11 333 840,00 |

2. Неденежный вклад граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (описание): нет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

Дата начала реализации инициативного проекта, дата завершения реализации инициативного проекта: 19.06.2024 – 30.09.2024.

4. Пояснительная записка к отчету о ходе реализации инициативного проекта: В Кировском районе реализован инициативный проект благоустройства «Страна детства» по ул. Транзитной, 18, 20, 22. Подрядная организация ООО «СтройЛидер». По задумке жителей здесь обустроили детско-спортивную площадку, которая поделена на три сектора. На центральном участке оборудовали спортивную зону с бесшовным резиновым покрытием и трехметровым ограждением для игры в футбол и волейбол, баскетбол. Другой, большой зоной для отдыха и досуга стала детская площадка с мягким покрытием и ограждением, где установили игровые комплексы для детей, качалки на пружине и качели, карусель. Поставили уличные диваны, скамейки и урны. Озеленили площадку кустами сирени. В третьей части благоустраиваемой территории установили спортивные тренажеры и шведскую стенку с кольцами. Поставили беседки для отдыха и качели с навесами. Для удобства автолюбителей оборудовали дополнительную автопарковку.